附件1
新乡市辖区政府投资项目土方量情况统计表

统计截止时间：2026年6月15日

	序号
	项目名称
	项目位置
	开挖土方量（万立方米）
	可供应土方量（万立方米）
	开工时间
	变更开工时间
	项目

负责人
	联系电话
	主管部门负责人
	联系电话
	备注

	1
	高村路西孟姜女河桥
	卫滨区西高村
	2.372
	0
	2024年11月28日
	
	杨坚强
	18568509878
	陈斌
	17698225668
	投资集团

	2
	河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程
	新乡牧野、凤泉、卫辉等
	901.24
	562.21
	2024年12月23日
	
	屈培源
	13503738883
	陈天佑
	15903730932
	

	3
	新乡市公村棚户区改造工程（一期）项目15#、16#、17#、18#、19#、20#楼、幼儿园、热交换站、变配电室2、门岗1、门岗2、地下车库
	银河支路以南、人民东路以北、公村小学以东
	8.3
	4.5
	2025年4月28日
	
	杨冬冬
	18568553973
	-
	-
	

	4
	新飞老厂区清表工程
	新乡市宏力大道老厂区
	6.81
	6.81
	2025年6月3日
	
	王道强
	15537350533
	戚德伟
	03733515353
	

	说明：1.此表由项目主管（建设）单位负责填报，于项目开工前15日内报市资源规划局备案，开工时间发生变化的，及时更新上报信息；

     2.市资源规划局负责人：丁启功        联系电话：0373-3698371                邮箱：lyk102@126.com




